Администрация муниципального образования

Улу-Юльское сельское поселение

636948,Томская область, Первомайский район

пос.Улу-Юл ул. 50 лет Октября 5

ИНН 7012005060                                                                      тел.44-1-91

01.03.2016	                                                                                                                   №7-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мероприятиях по организационному пропуску паводковых вод на территории Улу-Юльского сельского поселения в 2016 году.

В соответсвии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» ,с целью оперативного реагирования и принятия мер  по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2016 года,

1. Организацию по выполнению мероприятий по организационному пропуску паводковых вод на территории Улу-Юльского сельского поселения в 2016 году возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Улу-Юльского  сельского поселения.

2.Утвердить план основных мероприятий  по принятию мер по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2016 года согласно приложениям.

3. Разместить настоящее Рапспоряжение на официальном сайте Улу-Юльского сельского поселения  в сети Интернет по адресу: www.ulusp.ru

4. Контроль за исполнением  данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Улу-Юльского сельского поселения                                             В.А. Шагалов

Приложение №1 к распоряжению

Главы администрации Улу-Юльского

сельского поселенияпоселения от 01.03.2016 №7-р

ПЛАН

мероприятий по борьбе с наводнением   в период

весеннего паводка на территории Улу-Юльского

сельского поселения на 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести очистку крыш | март | ООО «УК Первомайская» Рук-ли предприятий и организаций |
| 2 | Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. | До 20 марта | Шагалов В.А |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди населения о потенциальной опасности половодья и мерах безопасности в этот период | Март-май | Сапожников А.С Панов В.А. Смирнова О.Г |
| 4 | Создать аварийные запасы топлива, ГСМ, продуктов питания Создать необходимый запас медикаментов и других расходных материалов. | до закрытия | Киш И.В. Трофимова О.Н. Юркова О.В |
| 5 | Проверить наличие и техническое состояние имеющихся водооткачивающих средств (ассенизаторские машины, мотопомпы и т.п) | До 10.04.2016 | Носков С.А Шагалов В.А |

Приложение №2  к распоряжению

Главы администрации Улу-Юльского сельского поселения  от 01.03.2016 г

№ 7-р

ПЛАН

привлечения предприятий и выделяемой ими техники

для организации пропуска весенних паводковых вод

ООО «УК СВК+»

Автомобиль ГАЗ – 53 (ассенизатор)

МУП «Жилкомхоз»

Трактор «Беларусь» МТЗ-82-1