План развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, очистки сточных вод по Улу-Юльскому поселению.

| Наименование осн. объектов | Место расположения | План развития ( по годам)цы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год, тыс.руб | 2013 год тыс.руб | 2014 год тыс.руб | 2015 год тыс.руб |  | 2016 год тыс.руб | 2017 год Тыс.руб | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода, 500 метров | Улу-Юл | Местн.бюджет-50,0 руб. По ЧС-280,0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводной системы, 700 метров |  |  | Местн.бюджет (аренда), фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводной системы, 500 метров |  |  |  | Местн.бюджет (аренда) |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена колонок, 10 шт. |  |  |  |  | 100,0 руб. |  | 100,0 руб. | 100,0 руб. |  |  |  |
| Профилактический ремонт на станции очистки воды |  |  | 500,0 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей (перенос башни, бурение скважин) | Апсагачево |  | 2000,0 руб. | 500,0 руб. | 500,0 руб |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей, башни | Альмяково |  | 1500,0 руб. (фед.бюджет) | 1500,0 руб. (фед. ; обл. бюджет) | 1500,0 руб. (фед. ; обл. бюджет) |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы | Улу-Юл | 700 метров По линии ЧС -3800,0 руб. | 350 метров- 4000,0 руб. | 250 метров -4000,0 руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла в котельной |  | 1700,0 руб | 1700,0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция теплотрассы |  | 280,0 руб. | 500пог.м- 400,0 руб. | 500пог.м- 400,0 руб. | 500пог.м- 400,0 руб. |  | 200,0 руб. | 200,0 руб. | 200,0 руб. |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сооружения по очистке сточных вод | Улу-Юл |  | 2500,0 руб. (по целевой программе «Чистая вода Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации     Шагалов В.А